|  |
| --- |
| **Kundenanfrage Heizkörperinstallation** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | **Bezeichnung** | **Werkzeug, Verbrauchsmittel** | **Material** | **Zeit [h]** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |
|   | Summe Zeit |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Arbeitsauftrag:**1. Positioniere die nachfolgenden Arbeitsschritte in der richtigen Reihenfolge.
2. Überlege, welche Werkzeuge, welches Material und wieviel Zeit für die einzelnen Arbeitsschritte benötigt werden.
3. Trage dies in die korrekte Spalte ein.
 |
| Baustelle einrichten | System in Betrieb nehmen und auf Funktion und Dichtheit prüfen | Arbeitsdokumentation | Heizkörperbefestigungen auf passende Höhe montieren |Heizkörper montieren, Anschlüsse prüfen, System befüllen und entlüften | Befestigungen anbringen | Heizsystem außer Betrieb nehmen und System entleeren | Heizkörper anschließen | Heizkörper für Anschluss vorbereiten | Alte Anschlüsse ablängen und entgraten | Gesamtbild kontrollieren, Heizkörper demontieren und Rohrverbindungen pressen | Befestigungspunkte für Rohrmontage anzeichnen | Aufräumen | Rohr montieren bis HK-Anschluss |